|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta ahora he logrado avanzar en la mayoría de las actividades planificadas, especialmente en las relacionadas con el desarrollo backend, automatización de procesos y estructuración del sistema. Sin embargo, algunas tareas han requerido más tiempo del estimado debido a ajustes técnicos y pruebas adicionales. Factores que facilitaron: Tener experiencia previa en proyectos similares, como sistemas internos. Manejar bien las tecnologías claves del proyecto (Next.js, Prisma, PostgreSQL, Python). Una planificación inicial clara y organizada que permitió priorizar correctamente. Factores que dificultaron: El tiempo requerido para resolver problemas de seguridad, rendimiento y compatibilidad. Ajustes necesarios en la arquitectura debido a retroalimentación y buenas prácticas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades aplicando tres estrategias principales: Dividir los problemas complejos en tareas más pequeñas, lo que facilita el avance progresivo sin perder el control del proyecto. Buscar documentación oficial y buenas prácticas, sobre todo en temas de seguridad, optimización y arquitectura. Ajustar la planificación en la carta Gantt, reasignando tiempos o moviendo actividades que dependían de otras.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi trabajo ha sido consistente y de buena calidad. He cumplido con los módulos prioritarios y he mantenido una visión clara del producto final. Aspectos que destaco: El orden y la estructura técnica del proyecto, que permite una fácil escalabilidad. La calidad del backend y la automatización del procesamiento de datos. Aspectos por mejorar: Ajustar mejor la estimación de tiempos, considerando contingencias técnicas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Tengo algunas inquietudes relacionadas con la presentación final y con la validación de ciertos requisitos: La arquitectura planteada cumple con los criterios evaluados como buenas prácticas para un proyecto APT? Debería priorizar alguna funcionalidad particular para reforzar mejor mi perfil profesional?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Si bien he podido realizar la mayor parte del trabajo de forma autónoma, considero que: Podrían incorporarse actividades adicionales relacionadas con pruebas, documentación y seguridad, que antes no tenían tanta prioridad. No es necesario redistribuir tareas, pero sí reforzar los tiempos destinados a optimización y validación final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Buena comunicación para resolver dudas y contrastar ideas Apoyo en revisión de código y en sugerencias para mejorar la arquitectura Retroalimentación constructiva de pares y docentes A mejorar: Coordinar espacios de revisión más regulares para compartir avances Documentar de forma más colaborativa ciertos componentes técnicos