|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? El Proyecto APT (Plataforma SaaS Educativa) ha logrado completar exitosamente la Fase 1: Núcleo Operativo, la cual incluyó la implementación de funcionalidades fundamentales como la gestión de expedientes académicos digitales, el seguimiento de asistencia inteligente y la comunicación básica institucional. Sin embargo, para cumplir con la entrega de valor, fue necesario realizar un ajuste en la planificación inicial. Se decidió adelantar el diseño detallado de los "reportes automáticos de rendimiento" y los "dashboards personalizados", que originalmente estaban previstos para una etapa posterior de la Fase 2. Factores que han facilitado el desarrollo: • El equipo ha demostrado una adaptabilidad excepcional para proponer y justificar ajustes al plan de trabajo basado en evidencia y retroalimentación continua. • La disponibilidad de herramientas de visualización modernas que acelerarán significativamente el prototipo de paneles interactivos. Factores que han dificultado el desarrollo: • Se identificó que la integración con sistemas externos podría ser más compleja de lo previsto, lo cual representaba un riesgo de retrasos en la entrega de valor al usuario final. • La retroalimentación clave de los docentes solicitó validar tempranamente la funcionalidad de "análisis de datos potente" para garantizar su utilidad práctica, lo que motivó el ajuste en la priorización de actividades.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las dificultades, el equipo implementó una adaptación metodológica. Medidas tomadas y planificadas: • Ajuste de Metodología: Se aumentó la frecuencia de las revisiones de sprint con los usuarios clave (incluidos directivos y docentes) para asegurar la alineación continua con sus necesidades reales. Este cambio previene desviaciones costosas del plan original y asegura la pertinencia del valor tangible de las funcionalidades. • Mitigación de Riesgos Futuros: Se identificó la necesidad de implementar controles para futuras dificultades. El equipo planea: ◦ Detallar un plan de contingencia robusto para la integración con sistemas externos y APIs de terceros. ◦ Formalizar las pruebas de validación más tempranas en el ciclo de desarrollo. ◦ Implementar el plan de pruebas inicial sobre las funcionalidades del núcleo operativo para garantizar su estabilidad y confiabilidad.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? El proceso de desarrollo, prototipado y validación de soluciones ha fortalecido las habilidades en gestión de proyectos y toma de decisiones basadas en datos. Se destaca la aplicación de metodologías ágiles como Scrum y Kanban para coordinar equipos. Aspectos a destacar (Fortalezas): • Aplicación práctica de competencias: El proyecto se alinea con el interés profesional en el desarrollo de soluciones tecnológicas centradas en los datos y la inteligencia de negocios. • Fortaleza en el desarrollo de software multiplataforma y en la gestión de proyectos con enfoque ágil. • En el contexto grupal, se destaca la adaptabilidad excepcional del equipo y su rigor técnico y documental. Aspectos a mejorar (Oportunidades de mejora): A nivel personal, identifique varias áreas que requieren ser fortalecidas: • Necesito adquirir mayores habilidades ya que mi experiencia en desarrollo móvil es limitada. • Requiero mejorar en la optimización de consultas de bases de datos. • Debo reforzar la gestión de riesgos y el control de costos en proyectos. • Siento que debo fortalecer especialmente las competencias relacionadas con la ciberseguridad.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Las principales inquietudes se centran en la complejidad de la integración y la validación de la nueva prioridad de análisis de datos. Inquietudes sobre cómo proceder: • La preocupación clave es cómo detallar y ejecutar un plan de contingencia robusto para gestionar la integración con sistemas externos y APIs de terceros, dado que esta fue una dificultad identificada. • Existe la necesidad de continuar con el desarrollo de los paneles personalizados y reportes automáticos, incorporando la retroalimentación de los usuarios clave. Pregunta sugerida para los docentes: • Considerando que se decidió adelantar la funcionalidad de "análisis de datos potente", ¿cuáles son las mejores prácticas para asegurar la utilidad práctica y la alineación total de estos tableros personalizados con los requerimientos específicos de toma de decisiones de los directivos y docentes?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No se ha especificado una redistribución inmediata de las actividades actuales del equipo (compuesto por Benjamín Arancibia, Matías Quijada, Arturo Levil, Diego Rojas y Luciano Meyer). Sin embargo, las siguientes nuevas actividades estratégicas han sido definidas y deben ser asignadas: • Finalizar el desarrollo de los tableros personalizados y reportes automáticos. • Ejecutar el Plan de Pruebas inicial sobre las funcionalidades del núcleo operativo para garantizar la estabilidad. • Detallar y planificar un plan de contingencia robusto para la integración con sistemas externos. • Implementar las mejoras identificadas, incluyendo la formalización temprana de pruebas y la planificación detallada de la Fase 3.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluación del trabajo en grupo: El equipo demostró ser capaz de adaptación y rigor técnico. Aspectos positivos destacados: • Adaptabilidad excepcional: El equipo tiene una gran capacidad para proponer y justificar ajustes al plan de trabajo basándose en evidencia y retroalimentación continua. • Rigor Técnico y Documental: Se destaca la precisión en el uso de lenguaje técnico y el cumplimiento riguroso de los formatos y estándares exigidos. • La implementación de revisiones más frecuentes de sprint ha mejorado la comunicación con las partes interesadas y ha optimizado el uso de recursos. Aspectos que podrían mejorar (Áreas de Mejora Identificadas): • Formalización de Pruebas: Es necesario diseñar y documentar pruebas de validación más temprano en el ciclo de desarrollo para detectar problemas con mayor antelación.